**SPRINT BACKLOG :**

**SPRINT 1 (tuần 4) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phân nhóm** | **Story ID** | **Task ID** | **Task name** | **Task descridtion** | **Thời lượng** | **Phân loại** | **Status** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỦ THƯ | TT08 | TT81 | Lập trình database | Thêm bảng  thẻ thư viện vào database | 1d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT08 | TT82 | Thiết kế ui cho trang xét duyệt thẻ thư viện | Thiết kế ui cho trang xét duyệt thẻ thư viện | 3d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT08 | TT83 | Lập trình chức năng xét duyệt thẻ thư viện | Lập trình chức năng xét duyệt thẻ thư viện | 2d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT10 | TT101 | Thiết kế ui cho trang xem các thẻ thư  viện đã vi phạm | Thiết kế ui cho trang xem các thẻ thư viện đã vi phạm | 2d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT10 | TT102 | Lập trình chức năng diện các thẻ thư viện vi phạm | Lập trình chức năng diện các thẻ thư viện vi phạm | 2d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT10 | TT103 | Lập trình chức năng dừng sử dụng thẻ | Lập trình chức năng dừng sử dụng thẻ | 1d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT11 | TT111 | Lập trình chức năng lọc các thẻ thư viện  đã bị tạm dừng | Lập trình chức năng lọc các thẻ thư viện đã bị tạm dừng | 2d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT11 | TT112 | Lập trình chức năng kícd doạt lại thẻ thư viện thư viện | Lập trình chức năng  kícd doạt lại thẻ thư viện | 2d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT14 | TT141 | Thiết kế ui cho trang diện các thẻ thư viện | Thiết kế ui cho trang diện các thẻ thư viện | 4d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỦ THƯ | TT14 | TT142 | Lập trình chức năng diện dand sáchcác thẻ thư viện | Lập trình chức năng diện dand sáchcác thẻ thư viện | 1d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT14 | TT143 | Thiết kế ui cho trang diện thông tin  chi tiết thẻ | Thiết kế ui cho trang diện thông  tin chi tiết thẻ | 4d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT14 | TT144 | Lập trình chức năng diện thông tin  chi tiết thẻ | Lập trình chức năng diện thông  tin chi tiết thẻ | 2d | Quản lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT03 | TT031 | Lập trình database | Thêm bảng sáchvào database | 1d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT03 | TT032 | Thiết kế ui cho trang diện tất cả sách của thư viện | Thiết kế ui cho trang diện tất cả sách của thư viện | 3đ | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT03 | TT033 | Lập trình chức năng diện tất cả sách của thư viện | Lập trình chức năng diện tất cả sách của thư viện | 3d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT03 | TT034 | Thiết kế ui cho trang diện thông tin  chi tiết  của sách | Thiết kế ui cho trang diện thông  tin chi tiết  của sách | 3d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT03 | TT035 | Lập trình chức năng diện thông tin chi tiết  của sách | Lập trình chức năng  diện thông  tin chi tiết  của sách | 1d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT01 | TT011 | Thiết kế ui cho trang diện các sách | Thiết kế ui cho trang diện các sách đang được mượn | 1d | Quản lý sách | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | đang được mượn |  |  |  |  |
| THỦ THƯ | TT01 | TT012 | Lập trình chức năng diện các sách đang được mượn | Lập trình chức năng diện các sách đang được mượn | 2d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT18 | TT181 | Lập trình database | Thêm bảng mượn sáchvào database | 2d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT18 | TT182 | Thiết kế ui cho trang  diện tất cả yêu cầu  mượn  sách | Thiết kế ui cho trang diện tất cả yêu cầu mượn sách | 2d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT18 | TT183 | Lập trình chức năng diện tất cả yêu cầu  mượn  sách | Lập trình chức năng diện tất cả yêu cầu mượn sách | 3d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT20 | TT201 | Thiết kế ui cho trang tạo phiếu  mượn  sách | Thiết kế ui cho trang  tạo phiếu mượn sách | 1d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT20 | TT201 | Thiết kế ui cho trang tạo  phiếu  mượn  sách | Thiết kế ui cho trang tạo phiếu mượn sách | 1d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT20 | TT202 | Lập trình chức năng tạo phiếu  mượn  sách | Lập trình chức năng  tạo phiếu mượn sách | 1d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT23 | TT231 | Lập trình chức năng xác ndận sáchđược trả | Lập trình chức năng xác ndận  sáchđược  trả | 2d | Quản lý sách | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỦ THƯ | TT09 | TT091 | Thiết kế ui cho thông báo trả sách | Thiết kế ui cho thông báo trả sáchtrả | 1d | Thông báo | Planning |
| THỦ THƯ | TT09 | TT092 | Thiết kế ui cho thông báo trả sách | Thiết kế ui cho thông báo trả sáchtrả | 4d | Thông báo | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG02 | DG021 | Lập trình chức năng yêu  cầu  mượn  sách | Lập trình chức năng yêu cầu mượn sách | 5d | Mượn/trả sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG02 | DG02 | Lập trình chức năng yêu cầu  mượn  sách | Lập trình chức năng yêu cầu mượn sách | 5d | Mượn/trả sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG08 | DG081 | Thiết kế ui diện tất cả sách đọc giả  đang mượn | Thiết kế ui diện tất cả sách đọc  giả đang mượn | 2d | Mượn/trả sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG08 | DG082 | Lập trình chức năng diện  tất cả sách đọc  giả đang mượn | Lập trình chức năng diện tất cả sách đọc  giả đang mượn | 4d | Mượn/trả sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG08 | DG083 | Lập trình chức năng diện số ngày còn lại trước kdi đến dạn trả sách | Lập trình chức năng diện số ngày còn lại trước kdi đến dạn trả sách | 4d | Mượn/trả sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG11 | DG111 | Lập trình chức  năng diển tdị số  lượng sáchcdưa mượn | Lập trình chức năng diển tdị số lượng sáchcdưa mượn | 5d | Mượn/trả sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT02 | TT  021 | Thiết kế các yêu cầu cần | Thiết kế các yêu cầu cần thiết để | 3d | Tìm kiếm sách | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | thiết để tìm kiếm sáchdànd cho THỦ THƯ | tìm kiếm sáchdànd cho THỦ THƯ |  |  |  |
| THỦ THƯ | TT02 | TT022 | Lập trình chức năng tìm kiếm sách cho THỦ THƯ | Lập trình chức năng tìm kiếm sách cho THỦ THƯ | 4d | Tìm kiếm sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG01 | DG011 | Lập trình chức năng tìm kiếm sách cho độc giả | Lập trình chức năng tìm kiếm sách cho độc giả | 4d | Mượn/trả sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG25 | DG251 | Thiết kế ui cho trang đăng ký , đăng nhập | Thiết kế ui cho trang đăng ký , đăng nhập | 1d | Quản lý tài khoản cá ndân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG25 | DG252 | Lập trình chức năng đăng ký đăng nhập | Lập trình chức năng đăng ký đăng nhập | 2d | Quản lý tài khoản cá ndân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG18 | DG181 | Lập trình chức năng thay đổi mật kdẩu | Lập trình chức năng thay đổi mật kdẩu | 5đ | Quản lý tài khoản cá ndân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG23 | DG231 | Thiết kế ui cho trang thông tin tài khoản | Thiết kế ui cho trang  thông tin tài khoản | 3d | Quản lý tài khoản cá ndân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG23 | DG232 | Lập trình chức năng diện thông tin tài khoản | Lập trình chức năng  diện thông  tin tài  khoản | 1d | Quản lý tài khoản cá ndân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG23 | DG233 | Lập trình chức năng thay  đổi thông  tin tài  khoản | Lập trình chức năng thay đổi  thông tin tài khoản | 1d | Quản lý tài khoản cá ndân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG19 | DG191 | Thiết kế ui cho trang đăng ký | Thiết kế ui cho trang đăng ký thẻ thư viện | 2d | Quản lý thẻ thư viện cá ndân | Planning |
|  |  |  | thẻ thư viện |  |  |  |  |
| ĐỌC GIẢ | DG19 | DG192 | Lập trình chức năng đăng ký thẻ thư viện | Lập trình chức năng đăng ký thẻ thư viện | 2d | Quản lý thẻ thư viện cá ndân | Planning |
| ADMIN | ADMIN03 | ADMIN031 | Thiết kế ui cho trang diện quy định | Thiết kế ui cho trang diện quy định | 3d | Quản lý nội quy , sự kiện | Planning |
| ADMIN | ADMIN03 | ADMIN032 | Lập trình chức năng thêm/thay đổi quy định | Lập trình chức năng thêm/thay đổi quy định | 2d | Quản lý nội quy , sự kiện | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | ADMIN01 | ADMIN01 | Lập trình databse | Thêm bảng tài khoản vào database | 2d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN01 | ADMIN01 | Lập trình chức năng đăng ký | Lập trình chức năng  đăng ký tài khoản | 1d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN01 | ADMIN01 | Thiết kế ui cho trang quản lý tài khoản | Thiết kế ui cho trang  quản lý tài khoản | 2d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN01 | ADMIN01 | Lập trình chức năng diện dand  sáchtài khoản | Lập trình chức năng diện dand  sáchtài khoản | 1d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN01 | ADMIN01 | Lập trình chức năng Phân loạiquyền | Lập trình chức năng Phân loạiquyền | 1d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN02 | ADMIN02 | Lập trình chức năng tìm  kiếm tài khoản | Lập trình chức năng  tìm kiếm tài khoản | 4d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN07 | ADMIN07 | Lập trình chức năng xóa tài khoản | Lập trình chức năng xóa tài khoản | 3d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | ADMIN08 | ADMIN08 | Lập trình chức năng thay đổi thông tin cá  nhân tài khoản | Lập trình chức năng thay đổi thông tin cá  nhân tài khoản | 3d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | AD-09 | AD-091 | Thiết kế ui cho trang tạo tài khoản nhân viên | Thiết kế ui cho trang  tạo tài  khoản nhân  viên | 4d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |
| ADMIN | AD-09 | AD-092 | Lập trình chức năng tạo tài khoản cho nhân viên | Lập trình chức năng tạo tài khoản cho  nhân viên | 2d | Quản lý tài khoản dệ tdống | Planning |

**SPRINT 2 (tuần 8) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phân nhóm** | **Story ID** | **Task ID** | **Task name** | **Task descridtion** | **Thời lượng** | **Phân loại**  **loại** | **Status** |
| THỦ THƯ | TT19 | TT191 | Thiết kế ui cho trang sách được gửi cho THỦ THƯđể Phân loại | Thiết kế ui cho trang sách được gửi cho tdủ  thư để Phân loại  loại | 5d | Quản lý  sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT19 | TT192 | Lập trình chức năng diện  tất cả sách được gửi | Lập trình chức năng diện tất cả sách được gửi | 2d | Quản lý  sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT19 | TT193 | Lập trình chức năng Phân loại sách | Lập trình chức năng Phân loại sách | 4d | Quản lý  sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT22 | TT221 | Lập trình chức năng thêm/thay đổi thông tin sách | Lập trình chức năng thêm/thay  đổi thông tin sách | 4d | Quản lý  sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG16 | DG161 | Lập trình chức năng đánh giá cuốn sách | Lập trình chức năng đánh giá cuốn sách | 4d | Bìnd luận  đánh  giá | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG12 | DG121 | Thiết kế ui cho các sách hot | Thiết kế ui cho các sách hot | 15d | Tìm kiếm sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG12 | DG122 | Lập trình chức năng diện sách hot | Lập trình chức năng diện sách hot | 3d | Tìm kiếm sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG13 | DG131 | Thiết kế ui cho các sách mới | Thiết kế ui cho các sách mới | 15d | Tìm kiếm sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG13 | DG132 | Lập trình chức năng diện sách mới | Lập trình chức năng diện sách mới | 3d | Tìm kiếm sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT13 | TT131 | Thiết kế ui cho trang lịch sử mượn  sách | Thiết kế ui cho trang lịch sử  mượn sách | 2d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỦ THƯ | TT13 | TT132 | Lập trình chức năng lịch  sử mượn sách | Lập trình chức năng lịch sử  mượn sách | 16d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT15 | TT151 | Thiết kế ui cho các mục tìm kiếm thẻ thư viện | Thiết kế ui cho các mục tìm kiếm thẻ thư viện | 2d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT15 | TT152 | Lập trình chức năng tìm kiếm thẻ thư viện | Lập trình chức năng tìm kiếm thẻ thư viện | 3d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT25 | TT251 | Lập trình chức năng đánh dấu vi phạm thẻ thư viện | Lập trình chức năng đánh dấu vi phạm thẻ thư viện | 4d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG10 | DG101 | Thiết kế ui  cho trang  xem  thông tin chi tiết thẻ thư viện cá nhân | Thiết kế ui cho trang xem thông  tin chi tiết thẻ thư viện cá nhân | 2d | Quản  lý thẻ thư viện cá nhân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG10 | DG102 | Lập trình chức  năng xem  số lần vi  phạm | Lập trình chức năng xem số lần vi phạm | 20d | Quản  lý thẻ thư viện cá nhân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG20 | DG201 | Thiết kế ui cho trang báo cáo mất thẻ | Thiết kế ui cho trang báo cáo mất thẻ | 1d | Quản  lý thẻ thư viện cá nhân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG20 | DG202 | Lập trình chức năng báo cáo mất thẻ cáo mất thẻ | Lập trình chức năng báo cáo mất thẻ | 20d | Quản  lý thẻ thư viện cá nhân | Planning |
| ADMIN | ADMIN04 | ADMIN041 | Lập trình database | Thêm bảng tdống kê vào database | 3d | Báo cáo tdống kê | Planning |
| ADMIN | ADMIN04 | ADMIN042 | Thiết kế ui cho trang | Thiết kế ui cho trang | 6d | Báo cáo | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | ADMIN04 | ADMIN043 | Lập trình chức năng xem tdống kê | Lập trình chức năng xem tdống kê | 4d | Báo cáo tdống kê | Planning |
| THỦ THƯ | TT04 | TT041 | Lập trình chức năng xem các sách được mượn nhiều nhất hàng tháng | Lập trình chức năng xem các sách được mượn nhiều nhất hàng tháng | 6d | Báo cáo tdống kê | Planning |
| THỦ THƯ | TT05 | TT051 | Lập trình chức năng xem các sách được mượn  ít nhất hàng tháng | Lập trình chức năng xem các sách được mượn ít nhất hàng tháng | 6d | Báo cáo tdống kê | Planning |
| THỦ THƯ | TT06 | TT061 | Lập trình chức năng thống kê các sách bị hư hại | Lập trình chức năng thống kê các sách bị hư hại | 6d | Báo cáo tdống kê | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG06 | DG061 | Thiết kế ui cho trang đề xuất sách | Thiết kế ui cho trang đề xuất sách | 3d | Tìm kiếm sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG06 | DG062 | Lập trình chức năng tự động đề xuất | Lập trình chức năng tự động đề xuất | 4d | Tìm kiếm sách | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG07 | DG071 | Thiết kế ui cho các  sách cùng thể loại | Thiết kế ui cho các  sách cùng thể loại | 1d | Tìm kiếm sách | Planning |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐỌC GIẢ | DG07 | DG072 | Lập trình chức năng tự động đề xuất sách  cùng thể loại | Lập trình chức năng tự động đề xuất sách  cùng thể loại | 16d | Tìm kiếm sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT17 | TT171 | Thiết kế ui cho các thông báo sự kiện | Thiết kế ui cho các thông báo sự kiện | 3d | Quản  lý nội quy , sự kiện | Planning |
| THỦ THƯ | TT17 | TT172 | Lập trình chức năng thông báo sự kiện | Lập trình chức năng thông báo sự kiện | 16d | Quản lý nội quy , sự kiện | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG09 | DG091 | Thiết kế ui trang nâng cấp thẻ thư viện | Thiết kế ui trang nâng cấp thẻ thư viện | 2d | Quản  lý thẻ thư viện cá nhân | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG09 | DG092 | Lập trình chức năng nâng cấp thẻ thư viện | Lập trình chức năng nâng cấp thẻ thư viện | 4d | Quản  lý thẻ thư viện cá nhân | Planning |
| THỦ THƯ | TT12 | TT121 | Thiết kế ui cho trang nâng cấp thẻ thư viện | Thiết kế ui cho trang nâng cấp thẻ thư viện | 4d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |
| THỦ THƯ | TT12 | TT122 | Lập trình chức năng nâng cấp thẻ thư viện | Lập trình chức năng nâng cấp thẻ thư viện | 16d | Quản  lý thẻ thư viện | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG14 | DG141 | Lập trình chức năng xem bình luận | Lập trình chức năng xem bình luận | 8d | Bình luận  đánh  giá | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG15 | DG151 | Lập trình database | Thêm bảng bình luận vào database | 4d | Bình luận  đánh  giá | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG15 | DG152 | Thiết kế ui cho trang bình luận | Thiết kế ui cho trang bình luận | 8d | Bình luận  đánh  giá | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG15 | DG153 | Lập trình chức năng bình luận | Lập trình chức năng bình luận | 8d | Bình luận  đánh  giá | Planning |

**SPRINT 3 (tuần 12) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phân nhóm** | | **Story ID** | **Task ID** | | **Task name** | | **Task descridtion** | | **Thời lượng** | | **Phân loại**  **loại** | | **Status** | |
| ADMIN | ADMIN05 | | | ADMIN051 | | Thiết kế ui cho trang nhận phản hồi cho ADMIN | | Thiết kế ui cho trang nhận phản hồi cho ADMIN | | 2d | | Thông báo | | Planning |
| ADMIN | ADMIN05 | | | ADMIN052 | | Lập trình chức năng nhận phản hồi cho ADMIN | | Lập trình chức năng nhận phản hồi cho ADMIN | | 20d | | Thông báo | | Planning |
| ADMIN | ADMIN06 | | | ADMIN061 | | Thiết kế ui cho trang gửi thông báo đến nhân viên | | Thiết kế ui cho trang gửi thông báo đến nhân viên | | 2d | | Thông báo | | Planning |
| ADMIN | ADMIN06 | | | ADMIN062 | | Lập trình chức năng gửi thông báo đến nhân viên | | Lập trình chức năng gửi thông báo đến nhân viên | | 20d | | Thông báo | | Planning |
| ĐỌC GIẢ | | DG03 | DG031 | | Thiết kế ui cho trang gửi yêu cầu | | Thiết kế ui cho trang gửi yêu cầu | | 3d | | Gửi yêu cầu | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG03 | DG032 | | Lập trình chức năng gửi yêu cầu | | Lập trình chức năng gửi yêu cầu | | 4d | | Gửi yêu cầu | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG21 | DG211 | | Đọc công nghệ mới | | Đọc công nghệ mới | | 4d | | Gửi yêu cầu | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG21 | DG212 | | Lập trình chức năng chat trực tiếp | | Lập trình chức năng chat trực tiếp | | 4d | | Gửi yêu cầu | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG04 | DG041 | | Lập trình chức năng gia hạn  mượn  sách | | Lập trình chức năng  gia hạn mượn sách | | 6d | | Mượn/trả sách | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG05 | DG051 | | Tìm api sách về add | | Tìm api sách về add | | 4d | | Mượn/trả sách | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG05 | DG052 | | Lập trình api | | Lập trình api | | 4d | | Mượn/trả sách | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG05 | DG053 | | Thiết kế ui cho trang sách online | | Thiết kế ui cho trang sách online | | 4d | | Mượn/trả sách | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG05 | DG054 | | Lập trình chức năng đọc sách online | | Lập trình chức năng đọc sách online | | 4d | | Mượn/trả sách | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG17 | DG171 | | Lập trình database | | Thêm bảng lưu sách | | 2d | | Mượn/trả sách | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | | DG17 | DG172 | | Lập trình chức năng lưu sách | | Lập trình chức năng lưu sách | | 1d | | Mượn/trả sách | | Planning | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐỌC GIẢ | | DG22 | DG221 | | Thiết kế ui cho chế độ sáng/tối | | Thiết kế ui cho chế độ sáng/tối | | 6d | | Quản lý tài khoản cá nhân | | Planning | |
| ĐỌC GIẢ | DG24 | | | DG241 | | Thiết kế ui cho thông báo sách mới | | Thiết kế ui cho thông báo sách mới | | 3d | | Thông báo | | Planning |
| ĐỌC GIẢ | DG24 | | | DG242 | | Lập trình chức năng thông báo sách mới | | Lập trình chức năng thông báo sách mới | | 18d | | Thông báo | | Planning |
| ĐỌC GIẢ | | DG22 | DG222 | | Lập trình chức năng thay đổi sáng/tối | | Lập trình chức năng thay đổi sáng/tối | | 10d | | Quản lý tài khoản cá nhân | | Planning | |
| THỦ THƯ | | TT16 | TT161 | | Lập trình chức năng tự động dừng các sách online khi hết hạn  mượn | | Lập trình chức năng tự động dừng các sách online  khi hết hạn  mượn | | 4d | | Quản lý sách | | Planning | |
| THỦ THƯ | | TT21 | TT211 | | Thiết kế ui cho phiếu  mượn sách online | | Thiết kế ui cho phiếu  mượn sách  online | | 2d | | Quản lý sách | | Planning | |
| THỦ THƯ | | TT21 | TT212 | | Lập trình chức năng tự động tạo  phiếu  mượn sách online | | Lập trình chức năng tự động tạo phiếu  mượn sách  online | | 20d | | Quản lý sách | | Planning | |
| THỦ THƯ | | TT24 | TT241 | | Thiết kế ui cho trang gửi thông báo của THỦ THƯ | | Thiết kế ui cho trang gửi thông báo của THỦ THƯ | | 4d | | Quản lý sách | | Planning | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỦ THƯ | TT24 | TT242 | Lập trình chức năng gửi thông báo của THỦ THƯ | Lập trình chức năng gửi thông báo của THỦ THƯ | 16d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT24 | TT243 | Lập trình chức năng chú thích  sách hư hại | Lập trình chức năng chú thích sách hư hại | 4d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT26 | TT261 | Lập trình chức năng ẩn sách | Lập trình chức năng ẩn sách | 6d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT27 | TT271 | Lập trình chức năng tự ẩn sách  có nội dung không phù hợp | Lập trình chức năng tự ẩn sách có nội dung không phù hợp | 4d | Quản lý sách | Planning |
| THỦ THƯ | TT07 | TT071 | Thiết kế ui cho | Thiết kế ui cho trang | 6d | Thông báo | Planning |
| THỦ THƯ | TT07 | TT072 | Lập trình chức năng gửi/phản hồi thông báo | Lập trình chức năng gửi/phản hồi thông báo | 4d | Thông báo | Planning |